Информация о плановом вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов, обслуживаемых ООО «Горэлектросеть» в марте 2016 года.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Дата ввода | Дата вывода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4кВ ТП-740 | Шория Дружбы | 10.03.2016 | 10.03.2016 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ ТП-741 | Шория Дружбы | 15.03.2016 | 15.03.2016 |
| 3 | ТП-74 | Строителей,5 корпус 6 | 03.03.2016 | 03.03.2016 |
| 4 | ТП-157 | Строителей,39-А | 04.03.2016 | 04.03.2016 |
| 5 | ТП-158 | Пирогова,26-А | 04.03.2016 | 04.03.2016 |
| 6 | ТП-140 | Строителей,19 корп.2 | 09.03.2016 | 09.03.2016 |
| 7 | ТП-35 | Орджоникидзе,18, корп.1а | 03.03.2016 | 03.03.2016 |
| 8 | ТП-5 | Колхозный,3а | 09.03.2016 | 09.03.2016 |
| 9 | ТП-ЖКХ | Колхозный | 10.03.2016 | 10.03.2016 |
| 10 | ТП-638 | Покрышкина, 14-Г | 29.03.2016 | 29.03.2016 |
| 11 | ТП-622 | Орджоникидзе,33-А | 29.03.2016 | 29.03.2016 |
| 12 | ТП-231 | Покрышкина,36-А, корп.1 | 21.03.2016 | 21.03.2016 |
| 13 | ТП-28 | Строителей,64, корп.1 | 11.03.2016 | 11.03.2016 |
| 14 | ТП-86 | Строителей,44-А | 10.03.2016 | 10.03.2016 |
| 15 | ТП-66 | Строителей,55-Г | 11.03.2016 | 11.03.2016 |
| 16 | ТП-111 | Строителей,67-А | 14.03.2016 | 14.03.2016 |
| 17 | ТП-139 | Фестивальная,14-А | 14.03.2016 | 14.03.2016 |
| 18 | ТП-109 | Строителей,75-А | 15.03.2016 | 15.03.2016 |
| 19 | ТП-237 | Фестивальная,19-А | 15.03.2016 | 15.03.2016 |
| 20 | ТП-9 | Дозовская | 21.03.2016 | 21.03.2016 |
| 21 | ТП-112 | Доз,9-А | 18.03.2016 | 18.03.2016 |
| 22 | ТП-29 | Металлургов,46-Б | 21.03.2016 | 21.03.2016 |
| 23 | ТП-179 | Покрышкина,18, корп.1 | 18.03.2016 | 18.03.2016 |
| 24 | ТП-31 | Металлургов,51-А | 01.03.2016 | 01.03.2016 |
| 25 | ТП-660 | Белана,9-А | 16.03.2016 | 16.03.2016 |
| 26 | ТП-659 | Покрышкина,30-А | 16.03.2016 | 16.03.2016 |
| 27 | ТП-658 | Покрышкина,24-А | 17.03.2016 | 17.03.2016 |
| 28 | ТП-661 | Покрышкина,24-А | 17.03.2016 | 17.03.2016 |
| 29 | ТП-250 | Металлургов,58-А | 01.03.2016 | 01.03.2016 |
| 30 | ТП-313 | Нерчинская | 02.03.2016 | 02.03.2016 |
| 31 | ТП-314 | Осьмухина-41 | 02.03.2016 | 02.03.2016 |
| 32 | ТП-316 | Петрова-61 | 09.03.2016 | 09.03.2016 |
| 33 | ТП-318 | Тбилисская-20 | 09.03.2016 | 09.03.2016 |
| 34 | ТП-319 | Приишимская | 14.03.2016 | 14.03.2016 |
| 35 | ТП-320 | Кисловодская-1 | 14.03.2016 | 14.03.2016 |
| 36 | ТП-321 | Полигонная | 18.03.2016 | 18.03.2016 |
| 37 | ТП-323 | Дорстроевская, 7, корп.1 | 15.03.2016 | 15.03.2016 |
| 38 | ТП-327 | Орлова | 15.03.2016 | 15.03.2016 |
| 39 | ТП-337 | Барнаульская | 10.03.2016 | 10.03.2016 |
| 40 | ТП-352 | Коммунарка-89 | 10.03.2016 | 10.03.2016 |
| 41 | ТП-822 | Новоселов, 34-А | 29.03.2016 | 29.03.2016 |
| 42 | ТП-823 | Запсибовцев, 8-А | 30.03.2016 | 30.03.2016 |
| 43 | ТП-425 | Советской Армии, 21-А | 03.03.2016 | 03.03.2016 |
| 44 | ТП-426 | Тореза, 15а корпус 4 | 04.03.2016 | 04.03.2016 |
| 45 | ТП-427 | Тореза, 8-А | 04.03.2016 | 04.03.2016 |
| 46 | ТП-428 | Советской Армии, 37а | 10.03.2016 | 10.03.2016 |
| 47 | ТП-852 | Косыгина, 31-А | 22.03.2016 | 22.03.2016 |
| 48 | ТП-851 | Архитекторов, 15-А | 04.03.2016 | 04.03.2016 |
| 49 | ТП-850 | Архитекторов, 17-А | 15.03.2016 | 15.03.2016 |
| 50 | ТП-808 | Архитекторов, 18-А | 02.03.2016 | 02.03.2016 |
| 51 | ТП-810 | Новоселов, 5-Б | 02.03.2016 | 02.03.2016 |
| 52 | ТП-413 | Бакинская, 1 | 01.03.2016 | 01.03.2016 |
| 53 | ТП-414 | Ижевский, 15 корпус 1 | 02.03.2016 | 02.03.2016 |
| 54 | ТП-462 | Ижевский, 5-А корпус 2 | 02.03.2016 | 02.03.2016 |
| 55 | ТП-463 | Ярославская, 3б | 01.03.2016 | 01.03.2016 |
| 56 | ТП-493 | Белградская,7а | 03.03.2016 | 03.03.2016 |
| 57 | РП-2 | Ленина,27-А | 02.03.2016 | 02.03.2016 |
| 58 | РП-5 | Дружбы,32-А | 10.03.2016, 11.03.2016, 14.03.2016, 16.03.2016, 17.03.2016, 18.03.2016 | 10.03.2016, 11.03.2016, 14.03.2016, 16.03.2016, 17.03.2016, 18.03.2016 |
| 59 | РП-7 | Грдины,6, корп.4 | 03.03.2016, 16.03.2016 | 03.03.2016, 16.03.2016 |
| 60 | РП-9 | Тольятти,47-Б | 03.03.2016, 16.03.2016 | 03.03.2016, 16.03.2016 |

Информация о планируемых отключениях с указанием адресов и времени отключения на следующий день ежедневно доступна на главной странице информационного ресурса ЖКХ Новокузнецка, информационных порталах города, в эфире городских телекомпаний. Оповещение организаций и управляющих компаний о планируемых отключениях заблаговременно осуществляется непосредственно ООО «Горэлектросеть».