|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **ПЛАН РАБОТ НА 2014г.** | Сумма, р |
| 1 | Ремонт мусорных камер (шпатлевка и покраска: стен, потолка, мусороприемных камер, дверей) – 12 шт. июнь из материала подрядчика | 125 827 |
| 2 | Шпатлевка трещин и покраска цокольного этажа - 460 м2  - июль - август | 17 000  |
| 3 | Обустройство детской площадки - июль, август | 100 000 |
| 4 | Ремонт ступенек с 9 по 12 подъезды (асфальтирование) июль - август | 300 000 |
| 5 | Асфальтирование парковок | 1 700 000 |
| 5 | Ремонт тепловых узлов - 1, 2, 3, 4 (шпатлевка, покраска) 5,6 узел – восстановить стены из кирпича - июль - август | 85 000 |
| 6 | Замена аварийных чугунных стояков водоотведения на пластиковые трубы | 40 000 |
| 7 | Посадка деревьев и кустарников - май | 10 000 |
| 8 | Ремонт аварийных стояков отопления по заявкам жителей | 50 000 |
| 9 | Обновить фасад крылечек - июль | 36 000 |
| 10 | Изготовление и установка металлических козырьков для вентиляционных шахт на крыше дома – 19 шт - июнь – июль  | 140 000 |
| 11 | Изготовление ограждения для придомовой территории - август - сентябрь | 100 000 |
|  |  ИТОГО: | 2703827 |
|  |